询价采购文件
项目编号： 
项目名称：合同管理系统建设项目
航天科工深圳（集团）有限公司
温馨提示！！！
（本提示内容非询价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以询价文件为准）
1、 如无另行说明，报价响应文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。
2、 密封报价；一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效，本项目密封报价以书面密封报价形式。

1、书面密封报价，即报价人应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件。

2、供应商报价须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“**公司，**项目报价表”。

3、采购报价单必须在2020年11月19日上午9:00（报价截止时间）之前邮寄或直接送达航天科工深圳（集团）有限公司；报价开启时间为 2020年11月19日10：00。报价供应商无需到场。递交报价响应文件前请仔细检查报价响应文件是否已密封。
3、 报价响应文件应按顺序编制页码。
4、 请仔细检查报价响应文件是否已按询价文件要求盖章、签名、签署日期。
目   录
1第一章  询价邀请函


2第二章  报价人须知


7第三章  合同通用条款


17第四章  报价响应要求


18第五章  用户需求书


18一
项目概况


22二
技术要求


26三
工程要求


28四
商务要求


29第六章  评分体系与标准


34第七章  报价响应文件格式



 
第一章  询价邀请函

         
公司： 

航天科工深圳（集团）有限公司依据上级有关要求和公司规章制度，决定对公司合同管理系统建设项目实施询价。

现诚邀贵公司对上述服务进行封缄报价。只接受书面投标报价，请在规定时间段内通过快递方式递交书面报价响应文件。

1、询价文件发布时间：2020年11月9日上午9:00。

2、询价文件发布方式：航天云网、公司网站。

3、投标截止时间：2020年11月16日上午9:00（北京时间），逾期或不符合规定的报价响应文件恕不接受。

4、快递地址：深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座3层。

5、开标时间：投标截止时间后

6、开标地点：航天大厦B座3楼。

7、联系方式 

联系人： 13802579993（庄先生）、18061688573（程先生）
地址：深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座3层。

第二章  报价人须知
一、总 则
1. 适用范围
1.1. 本询价文件适用于本投标邀请中所述项目的询价采购。
2. 定义
2.1. 询价人是依照相关规定提出询价项目、进行询价的法人或者其他组织。本询价文件“第四章 报价响应要求”中所述的询价人已拥有一笔资金或资金来源已落实。
2.2. 报价人是响应询价并且符合询价文件规定资格条件和参加报价竞争的法人或其他组织。
2.3. 货物是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。报价响应的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
2.4. 服务是指报价人按询价文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物（产品）及须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它伴随服务。
3. 知识产权
3.1. 报价人应保证，询价人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
4. 其他
4.1. 供应商（报价人）咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
二、询价文件
5. 询价文件的编制与构成
5.1. 本询价文件的编制参照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例。
5.2. 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在询价文件中均有说明。询价文件以中文文字编写。
询价文件共七章，内容如下：
第一章　询价邀请函
第二章　报价人须知
第三章　合同通用条款
第四章　报价响应要求
第五章　用户需求书
第六章　评分体系与标准
第七章　报价响应文件格式
5.3. 报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价响应文件没有对询价文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应文件被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。
三、报价响应文件的编制
6. 报价投标的语言
6.1. 报价人提交的报价响应文件以及报价人有关报价响应的所有来往函电均应使用中文书写。报价人提交的支持资料或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，两种语言不一致时以中文翻译本为准。
7. 报价响应文件的编写
7.1. 报价人应完整、真实、准确地填写询价文件中提供的报价响应要求的所有内容。
7.2. 报价人必须对报价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受对其中任何资料进行核实的要求。
7.3. 如果因为报价人的报价响应文件只填写和提供了本询价文件要求的部分内容和附件，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由报价人承担。
8. 投标报价
8.1. 报价人应按照“第五章　用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容或采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按要求报出总价和分项价格。报价人按询价文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标资料表中规定的。
8.2. （适用货物类项目）投标分项报价表内容应包含：
8.2.1. 按询价文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。
8.3. 报价人在中标并签署合同后，服务期限或供货期内出现货物（或服务）的任何遗漏，均由中标人负责，询价人将不再支付任何费用。
9. 证明报价人合格和资格的文件
9.1. 报价人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其报价响应文件的一部分。如果报价人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其报价无效。
9.2. 报价人提交的资格证明文件应证明其满足本项目询价文件要求。
10. 证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件
10.1. 报价人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合询价文件规定。该证明文件作为报价响应文件的一部分。
10.2. 证明货物和服务与询价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
10.2.1. 货物主要技术指标和性能的详细说明；
10.2.2. 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
10.2.3. 对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，报价人须提供所投设备的具体参数值。报价人在阐述时应注意询价文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，报价人在投标中要实质上满足或超过询价文件的要求。
11. 报价响应文件的式样和签署
11.1. 报价响应文件的式样：报价人应准备一份报价响应文件正本、两份副本和电子文件（光盘），报价响应文件的副本可采用正本复印，与正本具有同等法律效力。每套报价响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
11.2. 电子文件：是指将按询价文件拷贝至无病毒无密码的光盘。电子文件（光盘）与正本报价响应文件一同密封。若电子文件与正本不符，以正本为准。
11.3. 报价响应文件的签署：
11.3.1. 报价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，询价文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖报价人公章。
11.3.2. 报价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字或盖报价人公章才有效。
四、 报价响应文件的递交
12. 报价响应文件的密封和标识
12.1. 报价响应文件的密封
18.1.1 报价响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有报价响应文件密封包装在一个密封袋内。
18.1.2 不足以造成报价响应文件可从外包装内散出而导致报价响应文件泄密的，不认定为报价响应文件未密封。
13. 报价响应文件的递交
13.1. 报价人的报价响应文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。
14. 报价响应文件的修改与撤回、撤销
14.1. 报价人在投标截止时间前，可以对所递交的报价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章、密封后，并作为报价响应文件的组成部分。在投标截止时间之后，报价人不得对其报价响应文件做任何修改和补充。
14.2. 报价人在投标截止时间后不可撤销其投标及其报价响应文件。
五、开标前、开标与评标
15. 开标
15.1. 询价人在“第一章询价邀请函”中规定的日期、时间和地点组织对报价响应文件进行评选。
16. 评标委员会和评标方法
16.1. 评标由评标委员会负责，评标委员会将首先按照本须知的综合评分法进行评审。
16.2. 评标委员会将按照“第六章 评分体系与标准”中确定的评标方法中规定的评标标准进行评标。
16.3. 对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。
17. 报价响应文件的澄清
17.1. 报价响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要报价人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该报价人。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价响应文件的范围或者改变报价响应文件的实质性内容。报价人的澄清或说明答复应加盖公章或由报价人的法定代表人或其授权的代表签字或盖章。报价人的澄清或说明答复文件是其报价响应文件的组成部分。
18. 报价响应文件详细评价
18.1. 评标委员会按照询价文件确定的评标方法、步骤、标准对通过资格、符合性审查的报价响应文件进行详细评价和比较，并出具书面评标报告。
19. 成交候选人的推荐方法
采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）综合评分由高到低；（2）报价由低到高；（3）以少数服从多数为原则，由评标委员会投票确定。

第三章  合同通用条款
采购及安装合同
甲方（买方）：                         
乙方（卖方）：                         
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，经平等协商一致，就甲方向乙方购买         及乙方负责安装事宜，签订本合同,双方共同遵守，合同条款如下：
一、设备名称、品种、规格、质量和价格
1、设备名称、品种、规格、数量和价格等详见附件报价单；
2、乙方保证提供给甲方的所有设备是全新、未使用过的，符合报价单的质量、品种、规格、型号等各方面要求。乙方保证对其所供应的设备享有合法的权利，没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
3、设备的质量要求、技术标准，按下列第（4）、（5）项执行：
（1）按国家标准执行；（2）按行业标准执行；（3）按企业标准执行；（4）应达到国家、行业标准及甲方提供的技术参数等的要求；（5）乙方提供的质量保证书、售后服务承诺书。
4、本合同总金额为人民币        元整（￥      ），本合同价款包括生产上述设备、运输至甲方指定地点安装调试、保修、税金等乙方因履行本合同发生的所有税费，甲方无需另外支付乙方本合同价款以外的其他任何费用。
5、设备的包装要求：有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按约定标准和厂包装标准包装，采用足以保护设备不受损的包装方式。
二、交货日期、方式及地点及付款方式
1、交货日期：乙方在本合同生效之日起     日内交货，送达到甲方指定地点。
2、交货方式：按下列第（1）项执行：
（1）乙方送货。乙方负责运输并承担运费、装卸货费等各项相关费用及交付前的风险。
（2）乙方代运。乙方负责运输，由甲方承担运输相关费用。
（3）甲方自提。
上述任何一种交货方式，交货时，乙方必须将设备的清单、产品质量保证书、售后服务承诺书等文件随设备一并交付给甲方，否则甲方有权拒绝收货并视乙方没有完成交货义务。
3、交货地点：                               。
4、付款方式：
(1)双方合同签订之日起十四个工作日内支付合同总价款50%。
（2）设备安装调试完毕，并经验收合同之日起十四个工作日内支付合同总价款50%。
（3）乙方指定收款账户：账户名称             ；账号：             ；开户行：          。
三、乙方责任
1、乙方负责设备安装调试完成且经甲方验收合格前的一切风险，乙方保证设备保质保量安全运输到达甲方指定地点。因一切因素造成设备损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
2、乙方于本合同生效后在甲方支付货款之前开具全额的正式发票，否则甲方付款时间顺延。
3、在合同约定期限内，按甲方要求完成设备的安装和调试。
四、甲方责任
1、全部设备送到后，甲方应及时对设备的品种、数量、型号、规格等进行初步验收。
2、全部设备完成安装和调试后，甲方应及时对设备质量和安装调试成果进行验收（以下称为“安装验收”）。
3、甲方应按时支付合同价款。
五、设备安装和调试 
1、乙方交货后 当 日内完成设备的安装、调试工作并提请甲方进行安装验收，甲方依照双方确认的设备质量要求和设备实际使用情况进行验收，验收合格的，在乙方提交的验收/安装调试报告上签字确认。经验收不合格导致需要延长设备安装调试时间的，乙方应按合同约定承担违约责任。
2、乙方应保证设备安装调试的安全，在设备安装调试过程中因乙方原因导致的人身伤亡、财产损失由乙方承担责任。
3、乙方应就设备操作和使用，免费对甲方人员进行相应的培训。
六、设备验收和质量保证
1、甲方在初步验收时，如果发现设备的品种、数量、型号、规格和质量等不符合合同规定，或清单、产品质量保证书、售后服务承诺书等证书不齐，或包装破损的，有权拒绝收货。
2、在设备安装、调试过程中或安装验收时如发现设备不符合本合同要求或不能正常运行，甲方有权要求退货、更换、补充或拒付货款，乙方应在收到甲方要求后 5 日内按甲方要求处理完毕，因此所发生的一切费用、责任由乙方承担，若因此导致安装调试时间延长，乙方应按合同约定承担违约责任；乙方未按甲方要求处理的，视为不能交货。
3、质量保证期为    年，自全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格之日起开始计算。质量保证期内设备出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知（电话或传真）后1-2个工作日内赶到甲方现场，对有质量问题的设备根据实际要求及时免费修理或更换完毕，保证设备正常运行。
4、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定，如果鉴定设备确有问题，则鉴定等相关费用由乙方承担，反之，由甲方承担。
5、甲方对设备的验收、认可，不免除乙方对设备质量缺陷应承担的责任。
七、违约责任
1、乙方应按本合同的约定按期完成合同各项任务，包括但不限于设备交货或设备安装、调试合格。否则，每逾期一天，应按合同总金额的3%向甲方支付违约金。逾期超过7天的，甲方有权解除合同，乙方须在接到甲方解除通知之日起3日内，按合同总金额的20%向甲方支付违约金，并退还甲方已支付给乙方的所有款项。
2、乙方所售设备在保质期内出现质量问题，乙方不积极采取维修措施的，甲方有权请第三方代为维修，由此产生的维修费用由乙方承担，且乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权不再支付剩余5%的尾款。
3、因乙方原因导致本合同解除的，乙方应退还甲方已支付给乙方的所有款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。
八、争议解决方式
因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、本合同各方之间任何有关本合同的通知或通讯均应以中文书写，并以特快专递或传真的方式送至本合同载明的收件方的地址，一方变更地址须书面通知其他方。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。
3、合同附件是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件一：报价单。
甲方：                              乙方：                               
地址：                                        地址： 
法定代表人/授权代表：                  法定代表人/授权代表：
电话：                              电话：                      
传真：                              传真：                    
签约日期:                          
合同签订地：                       
软件销售（使用许可）合同
被许可方（甲方）：                                        

合  同  编  号：                                      

许可方（乙方）：                                        

合  同  编  号：                                      

签约地点：                                            

签订日期：                  年          月          日
软件销售（使用许可）合同
被许可方（甲方）：____                          _____
地址：____                                     _____                                              
联系人：__         __                          _____
联系方式：____                                 _____
许可方（乙方）：______         _____
地址：____                                     _____                                              
联系人：__         __                          _____
联系方式：____                                 _____
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就乙方授予甲方软件产品的使用权事宜协议如下：
第一条 软件产品
乙方许可甲方使用的软件产品：____   _____，具体授权产品、型号、数量及价格见附件一。
第二条 质量标准
乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及所产品功能说明。
第三条 软件版权及使用权
本合同许可的是软件使用权，许可使用的软件产品版权属乙方所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。
甲方支付本合同软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方本合同软件产品的合法使用权。
第四条 软件使用许可费
甲方向乙方支付的软件使用许可费总计为_________元（大写：_________元整）。
第五条 付款
1、甲方以银行汇票或支票等方式支付软件使用许可费。
2、软件使用许可费共分两期支付。甲方于本协议签订之日起五个工作日内向乙方支付软件使用许可费的___％，计人民币_________元（大写：_________元整）；
甲方于乙方安装、调试完毕该软件之日起十个工作日内向乙方支付软件使用许可费的___％，计人民币_________元（大写：_________元整）。
第六条 交货时间、地点和方式
1、安装调试系统时间：乙方收到甲方第一期软件使用许可费之日起两个工作日内。
2、安装调试系统地点：甲方公司所在地。
3、乙方上门安装、调试。乙方安装调试完毕当日，甲方和乙方应共同签字确认。
第七条 限制规定
1、乙方许可甲方使用的软件产品，只限于甲方及甲方控股、参股、关联公司使用，未经乙方书面同意，甲方不得将协议项下的权利或信息转让给任何第三方。
2、未经乙方书面授权，甲方不得将授予的软件使用权进行出租、销售、转让或非存档目的的拷贝及其他商业用途。 
3、未经乙方书面授权，甲方不得对软件产品进行修改、反编译、反汇编或其他任何反向工程。
第八条 服务
1、乙方在许可使用期限内，免费提供相关技术支持（包括但不限于专业电话咨询和必要的上门服务）；
2、乙方为甲方提供免费的业务操作和系统维护培训；
3、自许可软件交付之日起一年内，许可软件的载体（磁盘或光盘）、加密附件出现物理损坏，乙方可根据甲方的书面要求给予免费修正或更换。
第九条 软件保证及保证范围
乙方保证所许可使用的软件产品，符合所附文档及产品的功能说明。但下述原因引发的软件问题不在本保证的范围内：
1、甲方未按软件所附文档的规定使用软件；
2、甲方安装的第三方产品出错、硬件或网络出错等。
第十条 商业秘密
除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本协议中的内容及在本协议执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
第十一条 违约责任
1、 乙方未按照合同约定提供授权许可软件（包括但不限于软件产品介质、许可文件、使用说明书等）的，每逾期一天应当按照合同总额的3%向甲方支付违约金，逾期超过7日的，甲方有权解除合同。
2、 乙方保证许可软件产品不侵犯任何第三方知识产权，否则由此导致的一切责任均由乙方承担，且甲方有权解除合同。乙方未按照合同第八条约定提供相关服务的，甲方有权解除合同。
3、 因乙方原因导致合同解除的，乙方应当按照合同总金额的20％向甲方支付违约金，退还甲方已支付的所有费用，并赔偿由此导致的甲方损失。
2、若甲方在应付款之日起七个工作日内向乙方付款的,不视为甲方违约；如甲方在应付款之日起七个工作日内未付款的，则每逾期一天，应以逾期应付款为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率支付违约金。
第十二条 争议解决方式
所有由本协议产生的争议，双方应当友好协商解决。如不能通过友好协商解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 其他事项
1、 在许可使用期限内，若乙方新增了该软件的内容或功能的，乙方应为甲方提供无偿的软件升级服务。
2、 在许可使用期限内，若因乙方原因导致该软件不能正常使用的，则累计不能正常使用的天数，在合同到期后延长上述累计不能正常使用的天数。
3、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
4、本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。如阿拉伯数字与大写数字有矛盾时，以大写数字为准。
第十四条　生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式____份。双方各持_____份，均具有同等效力。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　　 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________　　　　　 　 法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

开户银行：_________　　　　　　　　　　　 开户银行：_________
账号：_________　　　　　　　　　　　　　 账号：_________
签订日期：     年  月   日                签订日期：     年  月   日  
签订地点：_________　　　　　　　　　　　 签订地点：_________
附件：授权产品、型号、数量及价格
	品名、型号、规格
	组件名称
	计价单位
	单价
	金额（元）

	软件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	实施
	实施
	现场安装、现场调试、现场协助数据整理、初始导入、系统上线运行等。
	

	
	培训
	
	

	
	实施周期
	合同生效之日起三日内。
	

	服务支持
	升级
	无限期免费升级更新。

	
	巡检服务
	定期的电话、邮件、远程协助回访支持服务。

	
	技术支持
	

	
	紧急服务
	紧急的严重操作故障，如产品的可用性受到严重损害，乙方提供   小时紧急支持服务，以及必要时的现场技术服务。通过努力将尽量使甲方的业务中断时间减到最小。

	
	现场支持
	同甲方协商一致的故障现场修复、现场巡检、现场咨询服务。

	合计(含税）
	￥          （大写          ）


第四章  报价响应要求
本资料表是根据项目的具体情况对“第二章 报价人须知”及“第三章 合同通用条款”中有关条款所作的补充和修改。两者如有不一致，以本资料表为准。
	条款项号
	内     容

	对第二章《报价人须知》的修改及补充：

	一、
	说明

	1.1
	询价人名称：航天科工深圳（集团）有限公司
资金来源：企业自有资金

	二、
	报价响应文件的编制

	2.1
	报价中不得包含询价文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中不得缺漏询价文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

	2.2
	报价人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	2.3
	不允许有备选方案

	2.4
	报价有效期：30天。

	2.5
	报价响应文件份数：正本一份，副本二份，电子文件（光盘）一份。

	三、
	开标与评标

	3.1
	评标委员人数由5名评标人员组成。

	3.2
	评标方法：采用综合评分法

	3.3
	推荐中标候选人的数量及原则：推荐综合得分排名第一的报价响应人为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人。

	四、
	授予合同

	4.1
	合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起三十日内


第五章  用户需求书
说明：
1. 报价人须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效投标。 
2. 用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。
3. 用户需求书中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，但不作为投标无效条款。
4. 项目一览表: 
	采购内容
	数量
	最高限价
	交货期

	合同管理系统建设项目
	1项
	人民币140万元
	合同生效之日起90个日历日内完成交货、安装和调试


1 项目概况
1. 项目背景
2017年航天科工集团公司（以下简称“集团公司”）办公厅印发了《中国航天科工集团公司合同管理办法》（简称《办法》），对集团公司和所属单位的合同管理业务进行规范和指导，各二级单位根据该办法，制定本单位相应的合同管理制度。
在实际管理业务执行过程中，由于本单位开展的经营业务活动和集团公司存在差异，对本单位的合同管理要求也有所不同，对《办法》的落实过程存在一些问题，如合同规范审批、相对方资质把关、范本有效应用以及合同规范化变更等问题，这些问题给公司造成了一定损失，合同管理不规范带来的风险逐渐显现。
同时，根据智慧企业建设要求，集团公司建立了统一的信息化标准，数据分析要求日益提升，合同作为企业经营管理和交易过程中最重要的凭证，开展合同管理信息化工作，通过信息化手段统计、报送合同数据迫在眉睫。
基于以上背景，航天工研院计划建设一套独立的合同管理系统，全面覆盖本级和16家所属二、三级单位。通过统一的合同管理系统实现集团公司管控要求的数据归集与上报，以及合同数据标准化水平的提升。借助合同管理系统的标准化功能，落实本单位合同管理制度要求、落实职责和权限，防范合同风险，提高合同管理效率。
2. 建设目标
航天工研院合同管理系统项目主要目标是实现航天工研院合同的智能管理、闭环管理、风险防范和数据归集。合同管理平台主要服务于航天工研院以及下属16家成员单位，航天工研院和成员单位能够在合同管理系统上实现对本单位合同的全过程管理。
系统总体建设目标如下：
1)
建设合同管理系统，为航天工研院合同管理提供统一的全生命周期管理平台、数据统计上报平台；
2)
基于合同管理系统，集成AI、OCR提供合同智能应用服务，包括合同智能审查和智能比对功能，提高合同管理效率；
3)
通过实现与主数据、征信系统、ERP系统、门户、移动平台、合同监管平台等系统集成，为构建合同主数据标准奠定基础；
4) 建立一套足以满足合同全过程管理工作所需的合同管理系统，将合同管理规定全面、深入地落实到企业生产经营中，降低和规避合同风险，提高企业合同管理工作效率和质量。
3. 建设原则
（1）服务业务。系统建设始终坚持以服务航天工研院合同管理业务为最终目标，在符合业务需求的前提下进行应用功能配置和开发。
（2）技术成熟性和先进性的结合。系统建设时，紧跟国内外先进技术发展趋势，并充分考虑技术成熟性，在业务流程、应用平台、数据管理和技术实现方面体现技术先进性；
（3）实用性和灵活性。系统建设充分围绕用户需求和建设目标实现，能灵活满足用户需求；
（4）可扩展性和可维护性。系统对外提供一系列标准的API，支持外部系统的接入和内部数据的对外提供，保证业务的融合和贯穿。系统内各个模块之间组件化，相互之间通过接口串联，容易扩展其他的业务模块和功能。
（5）安全性原则。系统功能采用三员分离的方式设计，实现系统管理员、安全保密员、安全审计员相互隔离，提高系统的安全等级；系统业务数据、文档等采用加密、备份、回滚、还原等方式保障数据安全。
4. 建设内容
（1） 首页
首页是为公司领导、合同管理员、普通员工设计的操作界面，界面核心是待办、已办、已完成、待阅、已阅消息。页面内还显示登录用户数据权限内的部分统计数据，方便用户在合同全生命周期过程中的工作跟踪、执行、查阅。
（2） 合同相对方管理
对于签订合同的对方，集团管理要求需对交易对方进行资质审查。本次项目相对方数据需要与主数据系统同步，保证数据的统一和规范，并支持添加合同相对方。同时，还需实现与征信系统的对接，便于经办人在起草合同时对相对方资质进行审查。
（3） 合同范本管理
制定航天工研院及下属单位的合同范本，合同范本管理主要是实现对范本的集中管理，方便业务人员在起草合同时能够直接引用，提高合同起草效率和质量。
（4） 合同分类
根据现行通用合同分类方式，对集团内部合同数据进行统一分类，方便集中管理和统计。
（5） 合同起草
经办人在系统中直接起草合同并提交审批。经办人在系统中填写合同关键信息的表单，并且提交合同正文；合同正文能够支持从范本库中直接选择或者由经办人手动上传；合同编号能够按照规则自动生成；
（6） 合同审批
合同审批流程能够按照航天工研院和各单位要求进行个性化配置； 
对于合同正文能够进行在线预览、下载等操作；
（7） 合同用印
支持合同盖章前用印申请，由经办人在合同起草时填写印章类型以及需要盖章的份数，在合同用印阶段提交给用印人确认，并由用印人打印合同文本。
（8） 合同备案
支持合同签订备案登记。经办人需要将线下签订完成的合同扫描件上传至系统备案，并登记合同双方签约的信息。
（9） 合同履行
对于合同签订已经完成合同，可以在系统中跟踪合同履行的情况，需要跟踪的履行情况包括制定履行计划以及反馈履行计划的完成情况，此外还有合同发生变更、补充、解除等异常情况。用户可以根据需要在合同履行期自行决定是否需要制定履行计划和进行履行反馈。
（10） 履行计划
履行计划用于合同执行人对合同履行过程制定计划，相关领导和管理人员能够看到合同履行计划信息，便于跟踪合同履行进度。
（11） 履行反馈
针对制定的履行计划，合同执行人可以进行逐条反馈，相关领导和管理人员能及时跟进合同实际履行状况。
本次系统建设中，履行反馈主要跟踪合同收付款的实际情况，需要实现与SAP的集成，由SAP向合同系统推送合同收付款实际数据。
（12） 合同变更
合同更新主要适用于合同履行过程中发生的变更、解除、续签等特殊场景。实现基于原合同发起变更、解除、续签审批，并自动建立与原合同的关联。
（13） 合同归档
经办人将合同正文扫描件以及其他相关附件提交至系统在合同履完毕后             进行合同相关资料归档。
（14） 合同数据查询和台账
能够灵活地按照多维度对合同数据进行查询以及台账的保存和导出。
（15） 合同智能应用
通过与航天工研院现有AI/OCR对接完成智能审核功能和智能比对功能。
智能审核用于在起草合同时经办人直接通过系统审查按钮由系统对合同正文内容进行审查，并返回给经办人审查结果，方便经办人对合同正文中的问题进行修改。
合同智能比对用于线下打印文本扫描件与线上审核版电子件之间比对，防范阴阳合同。
（16） 移动办公
合同系统APP集成自研移动平台，实现单点登入，支持查看合同待办、流程审批、消息提醒等内容。
（17） 主数据平台集成
对接主数据平台同步组织机构、用户信息；集成客商数据。
（18） 统一门户集成
集成门户系统实现单点登录、合同系统待办、统一身份认证校验。
（19） 征信系统
集成征信系统，实现同步相对方征信数据。
（20） 数据仓库
合同签订（生效后），履行阶段实现数据收付款集成。系统与数据仓库进行数据交互，从数据仓库获取获取财务收付款数据，同时向数据仓库推送合同数据。
（21） 合同监管平台
根据集团合同监管要求上报动态数据（新签订、已签订未执行、执行完毕、非正常结束、解除）；专项推送收付款数据。
5. 建设范围
本次数字工研院平台（二期）业务系统开发采购项目院级统一建设，全级次使用，实施范围覆盖航天科工深圳（集团）有限公司本级及其下属全级次独立核算单位，共计17个主体。具体如下表所示：
	序号
	单位
	主体

	1
	公司本部
	深圳航天工业技术研究院有限公司

	2
	子公司
	航天科工深圳（集团）有限公司

	3
	子公司
	深圳航天微电机有限公司

	4
	子公司
	江西航天科创发展有限公司

	5
	子公司
	航天科创云制造服务(浙江)有限公司

	6
	子公司
	深圳航天科创实业有限公司

	7
	子公司
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司

	8
	子公司
	昆明航天疗养院 

	9
	子公司
	天浩投资有限公司

	10
	子公司
	南京航天数智科技有限公司

	11
	子公司
	成都航天科创科技有限公司

	12
	子公司
	深圳航天广宇工业有限公司

	13
	子公司
	深圳市航天泰瑞捷电子有限公司

	14
	子公司
	航天银山电气有限公司

	15
	子公司
	航天亮丽电气有限责任公司

	16
	子公司
	广东欧科空调制冷有限公司

	17
	子公司
	天津欧科环境设备有限公司


2 技术要求
1 总体技术要求
采用B/S分层体系结构及微服务架构，支持集团化架构及分级分权管理。系统界面符合工研院界面规范，操作简单易行，便于掌握，有系统导航和操作手册，尽量降低用户使用的障碍和培训成本。
2 建设要求
2.1 功能要求
范本管理
要求可以对不同层级的范本进行登记、检索、编辑和删除。支持不同部门、分子公司的范本可以根据权限浏览、下载。
相对方管理
相对方管理与工研院主数据系统进行对接，将主数据中已入库的客户和供应商数据同步到相对方管理模块，用户在该模块可以新增、编辑、删除、查询相对方数据。
合同起草
支持业务人员在该模块填写合同登记表单、发起合同审批流程。合同表单字段应当符合航天科工合同监管平台的要求。合同正文由经办人上传。合同起草页面需要控制权限，各用户只能查询和自己建立的数据。
合同审批
支持在查看“我发起的审批”以及“我的审批”数据。支持查看每条审批数据的审批流程。支持在“我发起的审批”相关菜单中撤回审批数据。支持在“我的审批”中驳回的审批数据。
支持法务审批环节增加审核要点清单。
合同用印
合同审批通过后，可以登记该合同的用印信息。
合同备案
双方合同均用过印签署生效时，需要在备案模块登记双方的签署信息以及合同生效信息。该模块必须登记双方均签字盖章的合同扫描件作为备案信息。
合同履行
合同履行支持登记履行计划和履行反馈。履行计划与履行反馈的内容可以设置自动提醒。履行反馈部分与其他系统对接，产生实际履行数据后，自动反馈到履行反馈表单里。履行合同履行数据保存后，合同查询模块可以查询履行数据。
合同变更
合同变更包括合同变更、合同解除，合同变更需要重新发起审批流程。发起合同变更时可以更改原合同表单数据形成新的表单，像一份新合同一样发起审批流程。
合同归档
合同归档可以指定档案保管人，并且提供合同归档文件清单供用户参考相关文件是否已经归档。合同归档后的档案根据不同层级的用户权限，可查询的范围不同。
合同查询
合同查询模块需要可以根据起草人、供应商名称、起草人部门、合同名称、合同金额、合同状态、合同类型、起草时间等维度进行检索。支持根据查询结果导出合同台账。
合同统计
合同统计支持显示签署总量、待收款总额、待付款总额、新增签署合同、部门分布（前五）、合同类型分布、合同相对方分布（前五）、起草部门、公司、大金额合同、十大供应商、十大客户等各维度数据。合同统计根据用户不同层级的权限显示的结果不同。
系统管理
需要通过前台配置的方式，进行用户、机构、工作流程、数据字典、数据权限等系统基础内容的管理。
2.2 性能要求
（1） 支持用户不低于5000人，并发用户不低于500人。
（2） 首页和用户界面调用时间小于1秒，单项查询小于2秒，复杂和组合查询响应时间小于5秒，汇总统计、数据分析小于5秒。
（3） 能够7×24小时连续不断稳定可靠的工作。
2.3 集成建设和运行环境要求
（1） 系统采用Java作为主要开发语言，软硬件环境要求采用浏览器(IE11以上，火狐63以上，谷歌浏览器70以上 )/服务器（B/S）模式，系统软硬件环境包括服务器端、用户客户端和网络环境。
（2） 系统运行网络环境为工研院企业内网、互联网。
（3） 在数据层面，信息系统的交互即数据的交互，对接工研院数据仓库。将分散的业务系统与之实现数据贯通，从而支撑业务流程的协同。
（4） 企业内网新增业务系统，均要求与企业内网门户系统集成。
（5） 合同系统与平台门户通过单点登录方式集成，门户向合同系统发送当前登录用户信息，并对发出的信息进行验证。合同系统向门户提供相关的待办消息信息，供门户在首页待办区域展示。
2.4 建设要求说明表

报价响应文件满足询价文件的实质性条款（即标注★号条款）
报价响应文件需满足询价文件的重要条款（即标注▲号条款）
	系统
	要求
	建设要求条款说明
	条款性质

	合同管理系统
	范本管理
	支持不同部门、分子公司的范本可以根据权限浏览、下载。
	★

	
	相对方管理
	用户在该模块可以新增、编辑、删除、查询相对方数据。
	★

	
	
	相对方管理与工研院主数据系统进行对接，将主数据中已入库的客户和供应商数据同步到相对方管理模块
	▲

	
	
	提供主数据对接接口文档
	▲

	
	合同起草
	支持业务人员在该模块填写合同登记表单、发起合同审批流程。合同表单字段应当符合航天科工合同监管平台的要求。合同正文由经办人上传。合同起草页面需要控制权限，各用户只能查询和自己建立的数据。
	★

	
	
	合同起草支持范本在线起草编辑，提供截图
	▲

	
	合同审批
	支持在查看“我发起的审批”以及“我的审批”数据。支持查看每条审批数据的审批流程。支持在“我发起的审批”相关菜单中撤回审批数据。支持在“我的审批”中驳回的审批数据。
	★

	
	
	支持管理员可在审批环节增加/修改审核要点清单，提供系统截图。
	▲

	
	
	提供本部及所属单位的审批流程图。
	▲

	
	合同用印
	合同审批通过后，可以登记该合同的用印信息。
	★

	
	合同归档
	双方合同均用过印签署生效时，需要在归档模块登记双方的签署信息以及合同生效信息。合同归档可以指定档案保管人，并且提供合同归档文件清单供用户参考相关文件是否已经归档。
	★

	
	
	该模块必须登记双方均签字盖章的合同扫描件PDF格式文件作为备案信息，提供系统截图。
	▲

	
	合同履行
	合同履行支持登记履行计划和履行反馈。
	★

	
	
	合同履行数据保存后，合同查询模块可以查询履行数据。能提供相应的系统截图
	▲

	
	合同查询
	合同查询模块可根据起草人、供应商名称、起草人部门、合同名称、合同金额、合同状态、合同类型、起草时间等维度进行检索。支持根据查询结果导出合同台账。
	★

	
	
	提供相应的合同组合条件查询截图
	▲

	
	合同统计
	合同统计支持显示签署总量、待收款总额、待付款总额、新增签署合同、部门分布（前五）、合同类型分布、合同相对方分布（前五）、起草部门、公司、大金额合同、十大供应商、十大客户等各维度数据。合同统计根据用户不同层级的权限显示的结果不同。
	★

	
	系统管理
	需要通过前台配置的方式，进行用户、机构、工作流程、数据字典、数据权限等系统基础内容的管理。
	★

	
	系统集成
	根据建设内容中的集成要求，提供合同管理系统集成示意图。
	▲

	
	
	提供合同系统集成移动平台的接口文档
	▲

	
	
	提供合同系统集成集团合同监管平台接口文档
	▲

	
	
	提供智能审核功能系统集成需求说明文档
	▲

	
	
	提供征信系统所提供的征信报告范例
	▲

	
	
	在不改变原有系统结构的条件下，需按照用户测试阶段提出的意见及时进行调整
	▲


3 工程要求
1. 项目实施要求
1.1 软件系统安装调试
1.1.1 开发部署
中标人完成包括各业务系统的开发部署、内部集成和系统调试等相关工作，并配合工研院完成项目的实施。
1.1.2 系统测试
1．应用软件测试包括功能测试、压力测试、集成测试。
2．需求设计阶段进行功能测试，实施、开发阶段进行单元测试，上线前应进行压力测试。
3．测试前，甲乙双方共同制定测试方案。
4. 测试计划及程序包括下列几项：
1)
测试的说明及测试的目的；
2)
各项功能测试所需输入的数据；
3)
测试结果记录的说明；
4)
观察、测试结果的设备及程序；
5)
测试进度表；
6)
使用的软件程序清单及说明。
1.2 验收交付
1.2.1 试运行
配合工研院完成项目试运行，解决系统及各业务系统试运行期间出现的各种问题，并提供建议和解决方案。
1.2.2 项目文档
本项目应向询价人提供以下相关交付文档：
（1）产品文档：本项目投标产品提供的实用齐全的全套技术资料，包括：使用说明书和操作手册、维护说明书及维护命令手册、测试手册等；
（2）验收文档：包括安装实施验收和项目最终验收的验收计划、验收报告以及验收过程收集的各项验收数据，并汇总成册。
1.2.3 工程验收
配合工研院做好验收相关的技术准备，协助工研院完成工程验收工作。
项目验收要求:
（1）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、验收报告等文档交付询价人。 
（2）对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了询价人在标书中所要求的功能，是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。
（3）系统开通后，所有功能模块正常运行1个月，询价人按《用户手册》、经过调研后双方确认的功能模块和询价文件的用户需求对中标人提供的应用软件进行验收。
（4）验收由询价人组织相关技术人员进行，中标人应派人到场参加，双方对验收结果确认，并签署《验收报告书》，双方各执贰份。
（5）如验收不能通过，中标人对存在的问题进行整改，在问题解决后，询价人再次组织验收。
（6）对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了询价人在询价文件中所要求的功能，是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。
2. 项目进度需求
2.1 项目建设周期
合同签订后2个月内完成系统部署与初始化，3个月内完成系统验收与交付。
2.2 进度计划节点参考
合同系统进度计划节点参考
	任务名称
	工期（天）

	基本功能开发
	36

	集成对接
	34

	测试上线及初始化
	24

	系统操作培训及使用指导
	6

	工期合计
	90


3. 安全要求
中标人应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守《保密协议》和工研院的有关规定（另行签订）。实施工作必须在工研院指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违法行为或违反相关规定，将依法或依据约定追究相应的责任。中标人应做到：
（1）与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。
（2）建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。不得以任何理由保存、复印、翻拍、打印各类档案资料，不得对他人泄露档案内容。
（3）不同的工序之间应采取相应的管理措施，杜绝遗失资料等泄密事故的发生。
（4）办公场地的安全及保密措施。办公场地应具备保密设施，保证档案原件的安全和保密。
4 商务要求
1. 供货要求
报价人所投的设备/软件系统须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至询价人指定地点，并负责设备/软件的安装、调试等。
2. 报价要求
2.1 报价人的投标报价须以人民币为单位。
2.2 投标报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费等费用，询价人不再支付任何费用。
3. 交货期
合同签订后3个月内完成系统部署与交付。
4. 质保期
质保期为项目验收之日起1年。
5. 验收要求
除询价文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。
6. 售后服务
6.1 从项目验收之日起，需提供1年质保期的免费维护和技术支持
6.2 建立售后服务体系和运维保障能力，保障系统始终在良好的状态下运行，尽量及时发现和消除故障隐患，在系统发生问题时，能以最快的速度得到修复。
6.2 需提供7*24小时的售后保障，导致系统停机的重大问题需在30分钟内响应，2小时内恢复系统运行。
6.3 提供多种服务方式，例如：1、现场服务；2、热线电话；3、电话支持/EMAIL支持；4、远程登陆服务等方式。
7. 付款方式
7.1 双方合同签订之日起十四个工作日内支付合同总价款50%。
7.2 软件系统试运行完毕，并经验收合格之日起十四个工作日内支付软件部分合同价款45%。
7.3 经验收合格之日起满一年后十四个工作日内支付合同总价款5%。
第六章  评分体系与标准
1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 评标步骤：评标委员会先进行报价响应文件进行技术、商务及价格的详细评审后，评标委员会出具评标结果。
3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对询价文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。
资格、符合性评审条款
项目名称：合同管理系统建设项目
项目编号：
	序号
	评 审 内 容

	1 
	具备询价文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； 

	2 
	报价响应文件已提交并符合询价文件要求的；

	3 
	报价响应文件按照询价文件规定要求签署、盖章；

	4 
	投标报价未超过本项目的最高限价；

	5 
	报价响应文件满足询价文件的实质性条款（即标注★号条款）； 

	6 
	报价响应文件没有询价文件中规定的被视为投标无效或否决投标的其它条款的；

	备注：报价人必须严格按照资格、符合性评审条款的要求如实提供证明材料，对缺漏或不符合项将直接导致报价无效。


技术商务部分评分表
（90分）
项目名称：合同管理系统建设项目
项目编号：
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值（分）

	一
	技术部分(合计75分)

	1. 
	对项目业务需求的理解（8分）
	熟悉合同管理、法律业务，对航天科工集团合同及法律管理1.业务需求理解深刻、透彻，内容具体、全面，抓住了本项目的重点得7-8分；
2.理解较为完善，内容基本全面，分析内容基本符合项目目标得5-6分；
3.理解有待进一步深入，分析不够透彻得1-4分；
4.理解存在较大偏差，内容有较大欠缺得0分。
	8

	2. 
	总体设计方案（12分）
	根据方案是否完整响应项目需求，方案内容是否科学、合理和可操作等情况进行评价。
1.方案完整响应项目需求，内容科学、合理，可操作性强，完全符合询价人要求，得9-12分；
2.方案较为完整响应项目需求，内容较为科学、合理，可操作性较强,较为符合询价人要求，得4-8分；
3.方案基本响应项目需求，内容基本合理，可操作性一般,基本符合询价人要求，得0-3分。
	12

	3. 
	运行维护方案（5 分）
	1.报价人是否在响应文件中提出明确的运行维护方案，包括运行维护人员组织和人员投入计划、运行维护主要工作流程和响应要求说明等。
2.运行维护计划目标明确，计划合理，人员投入计划详细，运维团队包含专业法律业务人员，得5分。
3.运行维护计划较为简单，可执行性一般，得2分；没有明确的运行维护计划，或者计划不合理可执行性差，得0分；
	5

	4. 
	实施方案（10 分）
	项目实施方案应包括项目实施计划、项目人员管理、进度管理、问题管理、沟通管理、质量管理机制等内容，并对项目可能面临的风险进行详细分析并提出合理的规避措施。
1.项目实施方案详细合理，可执行性强，得8-10分；
2.项目实施方案较为详细、合理，基本具有可执行性，得5-7分；
3.项目实施方案较为简单，可执行性一般，得1-4分；
4.项目实施方案简单，可执行性差，或没有提供实施方案，得0分。
	10

	5. 
	培训及知识转移（5分）
	报价人是否在响应文件中提出明确的培训及知识转移计划、具体措施和计划安排等。
1.培训及知识转移计划目标明确措施合理，计划详细可行，得5分；
2.培训及知识转移计划较为合理详细，得2分；
3.没有明确的培训及知识转移计划，或者计划不合理可执行性差，得0分；
	5

	6. 
	技术条款（25 分）
	针对询价文件第五章内容，满分 25分，每有一项标▲的重要条款技术偏离扣2分，扣完为止；其余每一项一般条款技术偏离扣1份，扣完为止；未提交技术偏离表，或承诺无技术偏离，但在报价响应文件或技术澄清中附加任何不满足询价文件规定的技术标准要求的建议或要求，都不予以接受，得0分。
	25

	7. 
	售后服务及培训计划（10 分）
	根据项目组的不定期要求，提供不少于3个月现场交流、远程支持等售后服务质保及技术支持服务承诺及响应情况。
全部满足得10分，部分满足或承诺得5分，完全不满足得0分。
	10

	二
	商务部分(合计15分)

	1. 
	同类项目业绩情况
	提供近三年(2017年1月1日至本项目投标截止之日）同类业绩项目，项目必须是数据应用或者软件开发类项目，项目标的不得低于300万元，提供1个得2分，最高得6分。
报价人须提供合同关键页（合同项目内容、金额、签字盖章页）复印件并加盖公章作为证明材料，不提供或提供不清晰的不得分。
	6

	2. 
	体系认证
	报价人具有下述体系认证证书：

①质量管理体系认证证书；
②武器装备质量管理体系认证证书；

③信息安全服务资质认证证书；

④增值电信业务经营许可证
⑤信息安全管理体系证书；

⑥IT服务管理体系证书
全部满足的得6分，缺少一项减1分。（提供上述有效期内的证书复印件并加盖报价人公章）
	6

	3. 
	售后服务方案
	报价人承诺售后服务方案（质保期、售后人员构成、质保期后维修维护保养措施等），评标委员会进行比较，分档评分，一档得3分，二档得2分，三档得1分。
	3

	合计
	90分


备注：
1. 询价文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，报价人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
价 格 评 分 表
（10分）
1. 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见“第二章 报价人须知”第24.1条相关条款。
2. 综合评分法中的价格分统一采用平均报价法计算，以合格报价人的平均报价作为基准报价，基准报价得满分（标准分），各报价人的报价得分在标准分值基础上按其报价偏离基准报价的程度相应降低。计算公式为：
基准报价=∑合格报价人报价/全体合格报价人家数

报价人价格评分=10-[10×|（该报价人报价-基准报价）|/基准报价]
3. 报价人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
第七章  报价响应文件格式
报价响应文件封面参考
	报 价 响 应 文 件
口 正本
口 副本
项目编号：
项目名称：合同管理系统建设项目
报价人名称：
报价人地址：
      


报价响应文件目录表
项目名称：合同管理系统建设项目
项目编号： 
	序号
	文    件    名    称
	提交情况
	页码范围
	备注

	
	
	有
	无
	
	

	一、初审文件

	1 
	报价函
	
	
	
	

	2 
	报价人资格声明函
	
	
	
	

	3 
	营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）
	
	
	
	

	4 
	实质性响应一览表
	
	
	
	

	二、技术商务文件

	1 
	报价一览表(报价表)
	
	
	
	

	2 
	用户需求书响应一览表
	
	
	
	

	3 
	同类项目业绩情况
	
	
	
	

	4 
	报价人基本情况表
	
	
	
	

	5 
	报价人认为需要提供的其他技术、商务资料
	
	
	
	


报价人资格声明函
：
关于贵公司　　　年　　月　　日发布  合同管理系统建设项目  项目（项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加报价，并声明：
一、本公司（企业）具备询价文件第一章中的“报价人须知”中相关资格要求，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定，我方承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一询价项目（标段）的报价。
二、我方承诺在本次询价活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价爱。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：
联系电话：
实质性响应一览表
说明：报价人必须对应询价文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。
报价人名称：                                         项目编号：
	序号
	原条款描述
	报价人响应描述
	偏离情况说明
（正偏离/完全响应/负偏离）
	查阅/证明文件指引

	1 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	2 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	3 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	4 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	5 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	6 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	7 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	8 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	9 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页

	10 
	
	
	
	见《报价响应文件》第   页


备注：1、此表中 “原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
2、报价人必须按询价文件要求提供相关文件，如有任何一条不响应或不满足则导致无效报价。
报价人名称（盖公章）：                             
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期       
开标一览表(报价表)

报价人名称：                                            项目编号：
	采购内容
	数量
	投标报价
（人民币 元）
	交货期

	合同管理系统采购
	1项
	小写：RMB
大写：
	合同生效之日起90个日历日内完成交货、安装和调试


报价人名称（盖公章）：                             
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期         
备注：
1． 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2． 投标报价的小数点后保留两位有效数。
3． 此表为报价响应文件的组成部分，须附在正、副本的报价响应文件中。
4． 此表内投标报价为最终价，除询价文件另有规定外，报价响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为投标无效。
分项报价表
报价人名称：                                              项目编号： 
	序号
	项目
	分项说明
	数量
	产品/人天单价（小写）
	小计（小写）

	1
	软件费用
	合同管理软件（商密网部署一套）：涵盖集团合同管理软件功能，界面友好度强于集团目前所用版本。
	　
	　
	　

	产品费用小计
	¥0

	1
	实施费用
	需求分析
	　
	　
	　

	2
	
	业务梳理
	　
	　
	　

	3
	
	系统功能设计
	　
	　
	　

	4
	
	定制化开发
	　
	　
	　

	5
	
	系统内测及迭代修改
	　
	　
	　

	6
	
	安装部署、数据初始化
	　
	　
	　

	7
	
	UAT测试：用户接受性测试，问题跟踪及修改
	　
	　
	　

	8
	
	系统上线试运行：系统上线，运行支持及问题跟踪、修改
	　
	　
	　

	9
	集成费用
	包含门户系统集成（1、统一待办 2、单点登录）
	　
	　
	　

	10
	
	IDP集成（组织用户信息同步）
	　
	　
	　

	11
	
	ERP集成（1、实现合同信息同步ERP系统、2、实现合同首、付款信息的集成，涉及两套系统）
	　
	　
	　

	12
	
	财务共享集成
	　
	　
	　

	13
	
	合同监管平台集成（实现合同监管的相关指标分析）
	　
	　
	　

	14
	
	主数据系统集成（实现客户和供应商数据的集成）
	　
	　
	　

	15
	
	爱信诺系统集成（实现相对方征信信息集成）
	　
	　
	　

	16
	
	OCR集成（实现合同系统与工研院OCR的集成）
	　
	　
	　

	17
	
	AI集成（与合同系统与工研院AI集成,实现智能化审核功能）
	　
	　
	　

	18
	培训
	系统操作培训
	　
	　
	　

	实施费用小计
	¥0

	　
	人民币（小写）：
	¥0

	　
	
	

	　
	人民币（大写）：


标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期         
注：
1． 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2.此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。
4. 该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。
用户需求书响应一览表
说明：报价人必须对应询价文件条款逐条应答并按要求填写下表
报价人名称：                                              项目编号： 
	序号
	询价文件条款描述
	报价人响应描述
(报价人应按响应货物/服务实际数据填写)
	偏离情况说明
（正偏离/完全响应/负偏离）
	查阅/证明文件指引

	带“▲”的重要条款

	1 
	
	
	
	见《报价响应文件》第 页

	2 
	
	
	
	见《报价响应文件》第 页

	3 
	
	
	
	见《报价响应文件》第 页

	一般条款（除带“★”和“▲”之外的技术条款）

	1 
	
	
	
	见《报价响应文件》第 页

	2 
	
	
	
	见《报价响应文件》第 页

	3 
	
	
	
	见《报价响应文件》第 页


报价人名称（盖公章）：                             
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期         
备注：
1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致，“询价文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
2. 报价人必须按询价文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。
同类项目业绩情况

报价人名称：                                             项目编号： 
	序号
	业主名称
	项目名称
	主要设备名称
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


备注：根据评分表的要求提交相应资料。
报价人名称（盖公章）：                             
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期         
报价人基本情况表
1、 公司基本情况
1. 公司名称：                                电话号码：                            
2. 地    址：                                传    真：                             
3. 注册资金：                                经济性质：          
4. 公司开户银行名称及账号：     
5. 营业注册执照号：   
注：1. 
2. 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
2、 报价人获得国家有关部门颁发的资质和厂商出具的销售许可证明：
	  证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


    我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
报价人名称（盖公章）：                             
法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期         

